## Slide 1: LØSNINGSBESKRIVELSE
SuperOffice CRM

## Slide 2: Processen fremad
  Afdække målsætning for implementeringen
  Hvad ønsker I at opnå? Hvilken effekt ønsker I at opleve?
  Hvad vil I måle? (KPI’s)
  Hvad karaktiserer, at projektet er blevet en succes?
  Hvilke processer ønsker I at forbedre?
  Integrationspunkter?
  Hvilke risici ser vi i dette projekt?
  SuperOffice Demo: Viser hvordan SuperOffice vil dække de ønskede processer og behov
  Præsentation af tilbud
  Underskrift af kontrakt
Møde 1
Møde 3
Møde 2
Møde 4

## Slide 3
Leverance fra SuperOffice opsummeret
Hovedmål og største udfordringer
Øge markedsandele fra 10-15% til 30% over 5 år
For at opnå dette må I strømline processerne i service og support
I dag arbejder I i forskellige systemer, hvilket betyder, at I ikke arbejder effektivt og mangler fælles rutiner, regler og processer, når det gælder sagshåndtering
Key Performance Indicators (KPI’s)
Løsningsbeskrivelse/processer
Øget kapacitet ved at strømline brug af ressourcer i service og support
Større kundetilfredshed gennem bedre indsigt og automatiserede processer
Øget kontrol over kundebasen og data vil strømline kommunikation med kunder
Fælles rutiner og processer vil bidrage til at nå vækstmål ved at reducere risici og øget effektivitetet.
Estimeret effekt af implementeringen
Risici

## Slide 4: EN CRM PARTNER, SOM HJÆLPER DIG MED AT SKABE VÆKST
Notes: Success with CRM does not depend on the software, but on how the CRM-provider helps you to translate your CRM-ambition, challenge you to be pragmatic, help you focus on supporting the processes and ensures that your people are involved and onboarded.
Choose cloud-based, choose a supplier that has standardized a lot so you avoid unnecessary tailoring – like SuperOffice… 

## Slide 5: Hvordan planlægger I at øge jeres værdi?
Kundeportefølje
Kundens værdi
Kunde livstid
Vinde nye
kunder
Reducere
kundeafgang
Mersalg til
eksisterende kunder
Afvikle urentable kunder
Kilde: MarkUp Consulting
Notes: … In terms of customers, their value is measured in how much they buy from you and for how long
No matter what your strategy is, whether you sell to new or existing customers, customers must be recruited .. and retained
You must eventually prioritize; you choose to invest in the customers who have the greatest potential and disengage with those not profitable for you

## Slide 6: CRM succes kræver følgende:
En klar ambition
Definerede mål og KPIs
Definerede arbejdsprocesser
Kundeprogram og kategorisering
Mulighed for at måle
Løbende opfølgning og forbedring
Notes: Updated: So, let’s look at the nitty-gritty.  As culture is not built on a summers or christmas party or a kick-off,
Instead, it is built through your
defined processes and the routines that secure your teams doing the right things over time – what you measure
Which builds and sustain the behaviour you want in your company,
Which again influences (as well as are influenced by) attitudes,
And these are elements that culminates your company culture
Which means that if you break this down – to CRM success is about supporting your culture that allow you to nurture and build profitable relationships.
And we like to break it down and discuss these points here in more details:

## Slide 7: 0
Hvad er målet med at implementere CRM / SuperOffice?
Afdæk mål – hvad ønsker I at opnå?
Hvilke effekt ønsker I at opleve?
MÅL
Bemærk: Afdækket på møde 1, hvis ikke skal det gøres nu

## Slide 8: 1
Hvilke KPIs skal understøttes i SuperOffice CRM?
Hvad sikrer succes for jeres team?
Hvad har I behov for at måle for at lykkes?
KPI‘s

## Slide 9: Enhver CRM succes starter med en klar ambition
Kategorisering
Kundeprofil
Målte aktiviteter
Glemte kunder
NPS score
Kunde-programmer
Forbedre områder og llow mellem:Marketing, salg og service
Automatisering: Kampagner, samtykke, selvbetjening
Berigelse: Chat, formularer, scripts
Kunderejsen
Sendte mails
Åbningsrater
Klik-videre rater (CTR)
Bounce
Indkommende leads
Konverteringer til salg ($)
Marketing mål
Gennemsnitlig salg ($)
Sendte tilbud
Vundne/tabte salg
Vundet/tabt overblik (konkurrenter / årsag)
Pipelinestyring
Antal aktiviteter
Salgsmål
Antal indkommende sager
Antal løste sager
Sager pr. kategori/ medarbejder
Svartid
Lukketid
Brugte FAQ’s
Servicemål
Her er nogle vigtige succesområder, som vi udvikler sammen med vores kunder
Notes: CRM is not software, it’s strategy. It’s deciding what works for you, and creating routines, a solution and measurement based on best practice.

## Slide 10: Beskrivelse KPI‘s
KPI 1:
KPI 2:
KPI 3:
KPI 4:

## Slide 11: 2
Hvilke processer skal understøttes i SuperOffice CRM?
Marketingprocesser Leadgenerering, kampagner, udsendelser, formularer, chat, etc.
Salgsprocesser Prospektering, leadhåndtering, håndtering af salgsmuligheder, tilbud, pipelinestyring, tilbud-til-betaling, etc.
Serviceprocesser Sagshåndtering, klager, feltservice, kundecenter, FAQ, etc.
Kundeprogram / Loyalitet Kategorisering af kunder (værdi), aktiviteter, kundeprogram, glemte kunder, etc.
PROCESSER

## Slide 12: Procesbeskrivelse - marketing
Inbound?
Outbound?
Chat?
Formularer?

## Slide 13: Procesbeskrivelse - salg
Salgsguide?
Projektguide?
Tilbud?
Rapporter; Udvalg, Dashbord, Separat BI-løsning?

## Slide 14: Procesbeskrivelse - service
Kundecenter?
Automatisering?
Rapporter; Udvalg, Dashbord, Separat BI-løsning?

## Slide 15: Procesbeskrivelse - kundeprogram
Kategorisering?
Aktivitet / Kundeprogram?
Glemte kunder (Orphans)?
Rapporter; Udvalg, Dashbord, Separat BI-løsning?

## Slide 16: Rapporter - beslutning
Eksempel:
Kunden har besluttet at starte med SuperOffice Udvalg og standard indbyggede Dashboards.
Efter den første erfaring med SuperOffice bliver der foretaget en fælles evaluering for at se, om rapporteringsløsningen er tilstrækkkelig, eller om der skal træffes en ny beslutning.

## Slide 17: 3
Hvilke systemer skal SuperOffice integreres med?
MS Office Office 365, Outlook / Exchange, Sharepoint
ERP Kundekategorisering, stamdata, salgstal, økonomiske nøgletal
Teknisk afklaring MAC /PC Citrix, andet?
SuperOffice App Store https://online.superoffice.com/appstore
Andre systemer https://community.superoffice.com/de/developer/documentation
GRÆNSEFLADER
INTEGRATIONER
Notes: App-Store: https://online.superoffice.com/appstore
Office-Integrasjon: https://online.superoffice.com/appstore/superoffice-as/office-365-integration
Outlook-Integration: https://online.superoffice.com/appstore/superoffice-as/superoffice-for-outlook
Kalender-Sync: https://online.superoffice.com/appstore/infobridge-software-b-v-/synchronizer-for-superoffice

## Slide 18: Grænseflader / Integrationer
Office 365
  Azure AD login
  Document Archive i SharePoint?
  SuperOffice for Outlook
ERP
  Hvilket system?
  Hvilke data skal kunne vises i SuperOffice?
  Import/synkronisering?
Teknisk afklaring
  MAC/PC?
  Citrix?
  Web Tools/Mail Link
Andre integrationer
  Standard Apps
  API’s
  Automatisk import/eksport

## Slide 19: 4
Initiel import af kundedata?
Hvilke data skal importeres? Fra hvilke kilder?
Hvordan bliver de importeret? Fra en central importskabelon eller fra flere systemer
Format på importdata?
IMPORT

## Slide 20: Import af kundedata
Datakilde
  ERP system
  Produktionssystem
  CRM
Type af data
  Firma
  Person
  Salg/lead
  Aktiviteter
Format
  CSV
  TXT
  XML
  XLS

## Slide 21: 5
Er der nogle risici, som vi skal være opmærksomme på eller planlægge efter?
Afhængighed af andre systemer/processer
Mangel på interne ressourcer i projektteamet?
Mangel på tid til at deltage i/arbejde med projektet
Manglende projektleder hos kunde?
Økonomi; budget for implementering?
RISICI

## Slide 22: Risici
Hvad, mener I, er den største forhindring for, at SuperOffice CRM bliver en succes?
Er der risici/udfordringer i forbindelse med at skulle ændre adfærd?
Hvad skal vi gøre sammen for at gøre dette til en succes?

## Slide 23: 6
Antal brugere Ledelse, salg, marketing, service
Projektstyring og projektteam Dedikeret projektleder, medlemmer af projektteamet, styregruppe, roller, opgaver og kontaktpersoner
Projektplan og ressourcer
Hvem er beslutningstagere?
BRUGERE OG IMPLEMENTERING

## Slide 24: SuperOffice Implementation Method (SIM) FASER
IDENTIFICÉR BEHOV/ OMFANG AF LØSNING
05
ONBOARDING
01
IDENTIFY
02
INITIATE
03
DESIGN
04
IMPLEMENT
BESKRIV PROJEKT OG INITIER
SPECIFIKATION OG DESIGN AF LØSNING
KONFIGURÉR OG REALISÉR LØSNING
SIKRE LANGVARIG EFFEKT
STYREGRUPPE
Ejer af projektet
Estimeret tidsforbrug til projektet
2 timer / måned
PROJEKTLEDERE
Leder projektet
Estimeret tidsforbrug til projektet
6-8 timer / uge
PROJEKTTEAM
Udfører projektet
Estimeret tidsforbrug til projektet
2-5 timer / uge
REFERENCEGRUPPE
Deltagere i projektet
Estimeret tidsforbrug til projektet
Efter behov
Tidsforbrug for kunden i projektet:
Notes: Konkretisering av faser

## Slide 25: Brugergrupper og add-ons
Løsning | Plans | Antal
Sales | Essentials / Premium | XX
Marketing |  | XX
Service | Essentials / Premium | XX
Multi-plan brugere | Kombination? | 1 + XX
Add-On løsninger |  | Foreslået
Synkronisering |  | 
SuperOffice AI tjenester | Tekstanalyse, Kategorisering, Chatbot | 
Customer Engagement Platform | Customer Center, Formularer, Chat | 
Expander Services | Development Tools, Sandbox, SCIM, Databridge, Database Mirroring | 
Notes: Updated slide to reflect new products.

## Slide 26: Processen fremad
  Afdække målsætning for implementeringen
  Hvad ønsker I at opnå? Hvilke effekt ønsker I at opleve?
  Hvad vil I måle? (KPI’s)
  Hvad karaktiserer, at projektet er blevet en succes?
  Hvilke processer ønsker I at forbedre?
  Integrationspunkter?
  Hvilke risici ser vi i dette projekt?
  SuperOffice Demo: Viser hvordan SuperOffice vil dække de ønskede processer og behov
  Præsentation af tilbud
  Underskrift af kontrakt
Møde 1
Møde 3
Møde 2
Møde 4

## Slide 27: Lad os booke de nødvendige aktiviteter nu
Aktivitet​ | Uge​ | Udført​ | Ansvarlig​ | Go/​ No go​ | Fakturer-bar​
Behovsafklaring – målet for projektet​ | XX​ | ​ | SO/XXX​ | ​ | ​
Sammendrag af formål og foreslået foreløbig aktivitetsplan​ | XX​ | ​ | SO​ | ​ | ​
Workshop for at afdække procesforbedringer, KPIs, integrationspunkter, teknisk afklaring, risici, succeskriterier​ | XX​ | ​ | SO/XXX​ | *​ | ​
Sammendrag af resultater fra workshop​ | XX​ | ​ | SO​ | *​ | ​
Accept af workshoprapport og videre fremdrift​ | XX​ | ​ | XXX​ | *​ | ​
Præsentation af første løsningsforslag / Demo​ | XX​ | ​ | SO​ | *​ | ​
Besøg/kontakt referencekunde​ | XX​ | ​ | SO/XXX​ | *​ | ​
Implementeringsplan godkendt af IT​ | XX​ | ​ | XXX​ | *​ | ​
Godkendelse af juridiske betingelser​ | XX​ | ​ | XXX​ | *​ | ​
Præsentation af tilbud/løsningsforslag​ | XX​ | ​ | SO​ | *​ | ​
Underskrift af kontrakt ​ | XX​ | ​ | SUO/XXX​ | *​ | ​
* Indikerer en fælles "go / no go" beslutning for implementering. |  | Godkendt af Kunde:

## Slide 28
Leverance fra SuperOffice opsummeret
Hovedmål og største udfordringer
Øge markedsandele fra 10-15% til 30% over 5 år
For at opnå dette, må I strømline processerne i service og support
I dag arbejder I i forskellige systemer, hvilket betyder, at I ikke arbejder effektivt og mangler fælles rutiner, regler og processer, når det gælder sagsstyring
Standardisering af processer ved at understøtte arbejdsgange og det ønskede køsystem, som beskrevet i kravspecifikation.
Mulighed for at tilføje prioriteter, eskaleringsrutiner, standard skabeloner og automatiske svarskabeloner til sager
Rapporter og Dashboards som f.eks. viser defekt udstyr eller antal sager pr. medarbejder
Integration til ERP system Visma Business og tidsstyring
Reducere antallet af systemer ved at samle support og service ét sted i en fælles CRM database.
Key Performance Indicators (KPI’s)
Løsningsbeskrivelse/processer
Antal løste sager
Antal sager pr. Kategori/medarbejder/udstyr
Response time
Øge kapaciteten ved at strømline brugen af ressourcer til service og support
Større kundetilfredshed gennem bedre indsigt og automatiserede processer
Øget kontrol med kundebasen og data vil strømline kommunikation med kunder
Fælles rutiner og processer vil bidtrage til at nå vækstmål ved at reducere risici og øge effektiviteten.
Estimeret effekt af implementeringen
Projektorganisation (allokerede ressourcer)
Omfanget af projektet
Risici